GAVAC | Plan de trabajo colaborativo

Distribución de responsabilidades, arquitectura y trazabilidad Git

Versión de trabajo para acordar entre los cuatro integrantes · 10 de octubre de 2026

# 1. Propósito y criterio de trabajo

Organizar la etapa final del proyecto GAVAC para que los cuatro integrantes aporten trabajo real, verificable y coordinado; evitar que una sola persona termine implementando o integrando todo; y mantener evidencia honesta de las tareas, decisiones, revisiones y pruebas.

El alcance inicial acordado para esta etapa es acotado: base de datos, backend, autenticación/autorización y login funcional, junto con las vistas e integración necesarias para demostrar el flujo. No se incorporarán módulos nuevos ni se cambiará de lenguaje solo por moda. Todo requisito adicional debe aprobarse entre el equipo y justificarse por la entrega.

# 2. Estado de partida observado en GitHub

Repositorio de referencia: https://github.com/oscarandresnavamen18-debut/GAVAC

La rama principal contiene un historial previo que no conviene borrar. El último commit consultado es 7309469 (09-oct-2026), “refactor: reestructuracion de arquitectura por capas en backend y frontend”. También existen commits previos de pruebas y adelantos. El repositorio documenta FastAPI/Python, PostgreSQL/Supabase y clientes web/Flutter. Se observan dos carpetas de cliente Flutter (mobile/ y gavac_client/), por lo que hay que confirmar cuál es la aplicación activa antes de duplicar o migrar trabajo.

Esta revisión es estática del historial y de archivos visibles; no equivale a certificar que la aplicación compile, que las migraciones funcionen o que la seguridad esté probada. La primera tarea del equipo será reproducir el estado actual localmente y registrar los resultados.

# 3. Reparto de responsabilidades propuesto

| Integrante | Responsabilidad principal | Entregables verificables | Límites / coordinación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tú (nombre por confirmar) | Backend, infraestructura de seguridad y contrato API. | Diagnóstico de arranque; login y endpoints; autenticación/autorización por roles; configuración segura; documentación OpenAPI; pruebas de acceso permitido/denegado. | No asumir toda la interfaz ni implementar en solitario módulos ajenos. Coordinar contratos con Óscar y Elian. |
| Óscar (apellido/usuario Git por confirmar) | Base de datos y persistencia, coordinada con backend. | Modelo de datos; tablas y relaciones necesarias; migraciones/SQL reproducible; conexión por variables de entorno; datos de prueba ficticios; pruebas de persistencia y restricciones. | Comunicar cambios que afecten los contratos o el esquema. Revisar contigo consistencia de roles y datos. |
| Elian Martínez | Frontend y vistas: responsable visible de la experiencia visual y la integración de interfaz. | Diseño e implementación del login y vistas acordadas; navegación; formularios; estados de carga/error; consumo de la API real; capturas y demostración de sus vistas. | No necesita asumir más módulos: se busca hacer visible su contribución principal. La autorización se mantiene en backend; coordinar contratos contigo y probar cada vista con endpoints reales. |
| Juan Herrera | Revisión técnica, ejecución y validación de integración; no responsable de construir las vistas. | Ejecutar el proyecto desde instrucciones limpias; revisar Pull Requests; comprobar flujo login válido/inválido y permisos por rol; registrar defectos reproducibles; validar pruebas y apoyar la preparación de la entrega. | No sustituir a Elian en el desarrollo visual. Las revisiones deben ser concretas, respetuosas y ligadas a criterios de aceptación. |

Criterio de equilibrio: hacer más visible el trabajo de Elian significa asignarle la autoría clara de las vistas, los Pull Requests correspondientes y una demostración funcional; no significa aumentar artificialmente su carga. Juan aporta valor revisando y ejecutando, con hallazgos y pruebas documentadas.

Importante: confirmar los usuarios de GitHub de los cuatro integrantes. Elian será el responsable principal de las vistas y Juan el revisor/ejecutor de validación. Los commits indican quién registró cada cambio, pero la evidencia de trabajo debe incluir también Issues, Pull Requests, revisiones, pruebas y demostraciones; no se deben fabricar commits ni atribuir trabajo que otra persona no realizó.

# 4. Arquitectura acordada provisionalmente

Mantener la tecnología que ya está en el repositorio hasta completar un diagnóstico reproducible:

Backend: Python + FastAPI, con rutas/controladores separados de servicios y acceso a datos.

Base de datos: conservar PostgreSQL/Supabase si la conexión actual y el requisito académico lo permiten; documentar esquema y migraciones.

Seguridad: autenticación y autorización en el servidor; contraseñas con hash seguro; validación de roles en cada endpoint protegido; secretos fuera de Git; CORS limitado a orígenes necesarios.

Frontend: el equipo debe decidir y documentar si la entrega activa será el cliente web existente o Flutter/Dart. No mantener dos clientes como “activos” sin una razón y una prueba de ejecución.

Java: no migrar a Java en esta semana salvo que la guía académica o el instructor lo exija explícitamente. Cambiar de lenguaje ahora aumenta el riesgo y no resuelve por sí mismo la colaboración.

# 5. Cómo iniciar una nueva etapa sin falsear ni perder el historial

Recomendación: NO borrar los commits existentes ni hacer force-push/reset sobre la rama compartida. “Empezar de nuevo” debe significar una etapa de trabajo limpia y acordada, no borrar la evidencia de lo ya realizado.

Congelar el punto de partida: registrar SHA actual, rama, estado de ejecución y problemas conocidos; crear una etiqueta de referencia, por ejemplo baseline-entrega-2026-10-10, después de comprobar el commit elegido.

Crear una rama de integración nueva desde el punto verificado (por ejemplo entrega-final), sin reemplazar main. Proteger main y exigir revisión antes de fusionar.

Crear un Issue por cada tarea con responsable, objetivo, archivos/módulos, criterios de aceptación y fecha límite. Vincular cada Pull Request con su Issue.

Cada integrante trabaja en su propia rama: feat/db-schema, feat/auth-api, feat/login-views, test/integration-docs (nombres ajustables). Los cambios entran por Pull Request revisado.

Si el instructor exige literalmente un repositorio con historial nuevo, conservar el repositorio actual como archivo de referencia y crear un repositorio de entrega separado desde una copia limpia. Documentar que es una nueva línea de entrega y enlazar el repositorio anterior; no presentar el historial nuevo como si reflejara todo el trabajo histórico.

# 6. Reglas mínimas de Git para que el trabajo de los cuatro sea visible

No compartir una sola rama de trabajo ni editar directamente main.

Un commit debe representar un cambio concreto y real; mensajes recomendados: feat(auth): validar rol en endpoint protegido, fix(db): corregir restricción de usuario, test(login): cubrir credenciales inválidas.

Cada persona configura su identidad Git real (nombre y correo asociado a su cuenta); nunca hacer commits con la identidad de otro integrante.

No dividir cambios artificialmente ni hacer commits vacíos para aparentar actividad. La evidencia es la tarea terminada, el PR, la revisión y las pruebas.

No subir .env, claves, tokens, contraseñas ni datos personales reales. Mantener .env.example con nombres de variables y valores de ejemplo no secretos.

Un PR requiere: descripción, Issue relacionado, pasos de prueba, capturas/logs si ayudan y al menos una revisión de otro integrante.

Hacer una integración pequeña diaria para detectar conflictos temprano; cada integrante explica al equipo lo que implementó y cómo probarlo.

# 7. Plan de ejecución de siete días

| Día / fase | Trabajo del equipo | Salida comprobable |
| --- | --- | --- |
| Día 1 — Acordar y diagnosticar | Los cuatro reproducen ejecución y confirman el cliente activo. Juan registra resultados; Elian identifica las vistas mínimas; tú y Óscar revisan backend y datos. | Acta breve, SHA base, pasos de arranque y lista priorizada de fallos. |
| Día 2 — Contratos | Tú + Óscar definen entidades, conexión, login, roles y API; Elian valida las necesidades de las vistas; Juan revisa que el contrato sea comprobable. | Esquema inicial y endpoints documentados en OpenAPI/README. |
| Día 3 — Persistencia y seguridad | Óscar trabaja el esquema; tú aseguras login y permisos; Elian integra vistas con el contrato; Juan prepara/ejecuta pruebas de escenarios. | Migración reproducible y pruebas de autenticación/autorización. |
| Día 4 — Vistas e integración | Elian completa el flujo visual e integración de vistas; tú resuelves problemas de API; Óscar revisa persistencia; Juan ejecuta y reporta defectos. | Flujo completo: credenciales válidas, inválidas y rol sin permiso. |
| Día 5 — Pruebas de extremo a extremo | Los cuatro corrigen defectos dentro de sus áreas; Juan coordina la ejecución de pruebas y registra resultados, sin absorber el trabajo de vistas. | Registro de pruebas con resultado, fecha y responsable. |
| Día 6 — Documentación y entrega | Todos documentan su parte; Elian aporta capturas de vistas, Juan pasos y resultados de ejecución, tú API/seguridad y Óscar esquema/configuración de datos. | Una persona externa puede ejecutar la entrega siguiendo instrucciones. |
| Día 7 — Cierre | Revisar PR abiertos, etiquetar versión y preparar demostración; no introducir funciones nuevas no críticas. | Release/tag, enlaces a PR/Issues y evidencia por integrante. |

# 8. Criterios de aceptación de la entrega mínima

El proyecto se instala y arranca desde un clon limpio siguiendo el README.

La base de datos se configura de forma reproducible; no depende de la máquina de un integrante.

El login valida credenciales y no revela si falló usuario o contraseña más de lo necesario.

Los endpoints protegidos rechazan solicitudes sin sesión/token válido y rechazan roles no autorizados.

No hay secretos ni datos reales sensibles en el repositorio.

El frontend consume el backend real y muestra errores/estados coherentes.

Hay pruebas documentadas y un resultado de ejecución verificable.

Cada integrante tiene al menos una tarea sustantiva asignada y revisada. Si alguien no participa, se registra objetivamente qué tarea quedó sin completar, sin inventar commits ni atribuciones.

# 9. Acuerdos que deben cerrarse en la primera reunión

Nombre completo y usuario GitHub de los cuatro integrantes.

Qué cliente se usará para la entrega: web o Flutter; cuál de mobile/ y gavac_client/ es válido y qué queda fuera.

Confirmación de requisitos de la guía del instructor, especialmente si exige Java, Flutter, arquitectura por capas o una base de datos específica.

Lista exacta de funcionalidades obligatorias para la evaluación; dejar el resto fuera del alcance.

Quién será revisor de cada PR y quién hará la demostración final.

# 10. Enlaces de referencia

Repositorio: https://github.com/oscarandresnavamen18-debut/GAVAC

Último commit consultado: https://github.com/oscarandresnavamen18-debut/GAVAC/commit/73094698c8e205e5397265fc0fbad34b3433db8a

Backend: https://github.com/oscarandresnavamen18-debut/GAVAC/tree/main/backend/app

Cliente Flutter alternativo: https://github.com/oscarandresnavamen18-debut/GAVAC/tree/main/gavac_client/lib

Cliente mobile: https://github.com/oscarandresnavamen18-debut/GAVAC/tree/main/mobile/lib

Documento de coordinación interna. Ajustar con el acuerdo real de los cuatro integrantes y los requisitos oficiales del instructor.